## Slide 1: Status projektu GAia – stan na 5.10.2026
Podmiot | Etap | Do dyskusji
PARTNERZY INSTYTUCJONALNI |  | 
Ministerstwo Cyfryzacji | Porozumienie podpisane, korespondencja wysłana. Oczekujemy na odpowiedź i powołanie dedykowanego zespołu po stronie Ministerstwa. | 
Ministerstwo Rolnictwa i ARiMR | Porozumienie podpisane, korespondencja wysłana. Oczekujemy na harmonogram działań i wskazanie zespołu projektowego po stronie partnera. | 
ARiMR | Spotkanie 13.10 w siedzibie ARiMR w sprawie porozumienia międzyministerialnego i dalszych kroków uzyskania dostępu do bazy danych rolników. | Na co możemy się zgodzić we współpracy z ARiMR przy budowie Portalu Rolnika?
PARTNERZY KOMERCYJNI |  | 
Empik | Spotkania odbyte, jest wstępne zainteresowanie udziałem w projekcie. Partner buduje dedykowany zespół. | Czy zostało coś ustalone poza spotkaniami, o czym powinniśmy wiedzieć? Jaki jest aktualnie poziom zainteresowania?
PZU | Spotkanie z Dyrektorem ds. ubezpieczeń dla rolników. PZU przygotowuje wewnętrznie propozycję oferty ubezpieczeniowej. Najlepszym rozwiązaniem będzie moduł wewnątrz aplikacji, bez przekierowania do partnera. | Czy możemy rozmawiać z PZU o rozszerzeniu wsparcia również o finansowanie i inwestycje?
Euro RTV AGD | Po rozmowach partner nie kontynuuje współpracy. | 
OLX | Spotkanie zaplanowane na 12.10.2026. | 
TECHNOLOGIA |  | 
Farmster | Razem z p. Pawłem Bizuńskim analizujemy umowę pod kątem wykorzystania funkcjonalności Farmstera w GAia. Po zgodzie działu prawnego planujemy z Działem IT pobranie kodu źródłowego z naszej chmury Azure i jego audyt. | Czy rozpatrujemy wykupienie AgriSolutions, dostawcy Farmstera?
STRATEGIA |  | 
Strategia nawozowa | GAia została włączona do strategii nawozowej. Obszar będzie omawiany z Wiceprezesem Piotrem Szajczykiem. | Czy dołączamy GAię do innych strategii budowanych aktualnie w Grupie?